Faculdade de Tecnologia de Campinas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Artur Ribeiro Spada Alves

Leandro Rocha Alves

Pedro Henrique Ignacio Roque

Vitória Rosa Da Silva Cândido

Etapa 4 – Scrum

Backlog do Sistema e Planejamento da Primeira Sprint

Campinas

2026

Este documento apresenta o backlog do Sistema de Cardápio Web e o planejamento da primeira Sprint utilizando a metodologia ágil Scrum. O objetivo é organizar as funcionalidades do sistema, definir prioridades e simular a execução da Sprint inicial.

# 1. Product Backlog

O backlog foi definido com base nos requisitos funcionais e não funcionais do sistema de cardápio web.

| ID | Funcionalidade | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tela inicial com telefone e Instagram | Alta |
| US02 | Botão para acessar o menu principal | Alta |
| US03 | Menu dividido em categorias | Alta |
| US04 | Função 'Ler Mais' para ingredientes | Alta |
| US05 | Área de eventos e promoções | Média |
| US06 | Tela de reclamações e dúvidas | Alta |
| US07 | Envio de mensagens pelo usuário | Média |
| US08 | Interface responsiva para mobile | Alta |
| US09 | Design intuitivo e organizado | Alta |

# 2. Planejamento da Primeira Sprint

A Sprint 1 terá duração de 1 semana e será focada na construção da estrutura inicial do sistema e das funcionalidades principais da tela inicial.

| Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Criar repositório no GitHub | Equipe | Concluído |
| Criar estrutura inicial do projeto | Equipe | Concluído |
| Desenvolver tela inicial | Desenvolvedor Front-end | Em andamento |
| Inserir telefone e Instagram | Desenvolvedor Front-end | Em andamento |
| Criar botão do menu principal | Desenvolvedor Front-end | Pendente |
| Definir padrão visual do sistema | UI/UX | Concluído |

# 3. Simulação da Execução da Sprint

Durante a Sprint 1, a equipe realizou reuniões rápidas diárias (Daily Scrum) para acompanhamento das atividades. A organização das tarefas foi feita utilizando quadro Kanban no GitHub Projects/Trello.

Resultados simulados da Sprint:

- Estrutura do projeto criada com sucesso.

- Repositório configurado e compartilhado com a equipe.

- Tela inicial parcialmente concluída.

- Definição do layout responsivo do sistema.

# 4. Burndown Chart (Simulado)

O gráfico abaixo representa a redução das tarefas durante a Sprint de forma simulada.

| Dia | Tarefas Restantes |
| --- | --- |
| Dia 1 | 6 |
| Dia 2 | 5 |
| Dia 3 | 4 |
| Dia 4 | 3 |
| Dia 5 | 2 |
| Dia 6 | 1 |
| Dia 7 | 0 |

# 5. Conclusão

A utilização do Scrum permitiu maior organização das tarefas e melhor acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Cardápio Web. O backlog estruturado e a primeira Sprint auxiliaram no planejamento inicial do projeto e no controle das entregas.